프로젝트 방향 결정 비교표

2026-07-15 회의용 · 발표 8/5(화) — 잔여 3주 · 작성: 권보성

# 전제: top50-monitoring.pdf의 성격

강사 자료는 그대로 구현할 사양서가 아니라 '무엇을 갖추면 좋은 결과물인가'를 보여주는 길라잡이로 본다. 5,000회 시행, DSR/PBO, 6레이어 아키텍처를 3주 내 재현하는 것은 비현실적이며, 차용할 것은 다음 세 가지다.

- 검증 철학: 성과 산출이 아니라 '그 성과가 우연인지 판정'하는 관점 (IS/OOS 분리, 다중검정 인식)

- 룩어헤드 차단을 코드 레벨에서 강제 (shift(1), 다음 봉 체결, 비용 10bp)

- 평가 배점표 (p.5): 어느 방향을 택하든 심사 기준의 힌트로 활용

# 1. 세 가지 방향 비교

| 기준 | (1) 커스텀 인덱스 (패시브) | (2) 퀀트 모니터링 대시보드 | (3) 둘 다 (발표 택일) |
| --- | --- | --- | --- |
| 산출물 | 지수 방법론서 + 지수 시계열 (규칙 기반, ML 불필요) | 테마 종목 × 기술적 지표 백테스트 + IS/OOS 검증 대시보드 | 두 산출물 모두 |
| 기존 작업 연속성 | ★ 최고 — 7/14 회의록·7/15 안건·체크리스트 전부 이 방향으로 작성됨 | 중 — 유니버스(테마 18종목)·ADTV 게이트·누수 차단 원칙은 이식 가능, 안건 문서 10개는 대부분 무효 | 1번 문서 + 2번 신규 작업 |
| PDF 자료의 역할 | 검증 철학만 차용 (룩어헤드 차단, 규칙 동결, 다중검정 인식) | 길라잡이 — 그대로 구현 대상 아님. 규모 축소(라이트화) 전제로만 참고 | 동일 |
| 구현 난이도 (3주) | 중 — 코딩은 쉬우나 결정할 규칙이 많음 (12게이트). 회의 병목 | 중~상 — 결정은 적으나 코딩량 많음. 라이트화하면 중 | 상 — 4인 팀 3주 내 비현실적 (강사도 '고난의 길') |
| 주요 리스크 | 강사 코멘트('개인투자 도움 안 됨, 실용성 없음')가 심사평에 반영될 가능성 · 규칙 확정 지연 시 백테스트 시간 부족 | PDF 원안(5,000회 시행·DSR/PBO·6레이어) 그대로는 구현 불가 → 축소 범위 합의 필요 · 축소 시 검증 엄밀성 질문 방어 필요 | 둘 다 미완성으로 끝날 위험 |
| 평가 배점 정합성 | 패시브 트랙 배점 (규칙 근거·산출 정합성·투자가능성) 대응 | PDF 배점표(전략25/방법론20/검증20/리스크15/실행10/발표10)와 직접 대응 | 택일한 쪽 기준 |
| '나만의 인디케이터' 취지 | 5개 인디케이터 = 선정·가중 규칙 (신호 아님) | ★ 선반영 점수를 자체 인디케이터로 추가 가능 — 취지에 가장 부합 | 동일 |
| 발표 스토리 | 방법론 재현성·거버넌스로 승부 | '그 성과가 우연인가'라는 검증 서사 — 질의응답에 강함 | 혼합 시 초점 분산 |

# 2. 옵션(2) 선택 시 — 라이트화 범위 (PDF는 참고선)

| PDF 원안 | 3주 라이트 버전 (예시) | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 100종목 × 50알고리즘 = 5,000회 | 테마 18종목 × 10~15알고리즘 (카테고리별 2개) ≈ 200~300회 | 7/14 확정 유니버스 재활용, 연산·구현량 1/20 |
| 통계 게이트 4종 (DSR·랜덤·PBO·열화율) | IS/OOS 분리 + 열화율 (+여유 시 랜덤 대조) | 게이트 '전부'보다 '왜 필요한지 이해하고 1~2개 정확히'가 방어에 유리 |
| 6레이어 아키텍처 + Streamlit 대시보드 | 노트북/스크립트 파이프라인 + 차트·히트맵. 대시보드는 여유 시 | 발표물은 차트로 충분, 대시보드는 가산 요소 |
| Phase 0~8, 13일 (강사 기준) | Phase 0~5 필수, 6~8 선택 | 발표(8/5)까지 3주 — 버퍼 확보 |
| 50개 기성 알고리즘 | 기성 10~15개 + 자체 '선반영 점수' 1개를 동일 검증 절차에 투입 | '나만의 인디케이터' 차별화 포인트 |

# 3. 오늘 결정 기준

| (1) 유지가 합리적인 경우 | (2) 전환이 합리적인 경우 |
| --- | --- |
| 규칙 결정(회의)을 빠르게 닫을 수 있다 — 오늘 안건 10개 중 8개 이상 확정 가능 | 회의보다 코딩에 강한 팀 — 결정 항목이 적고 구현 위주 |
| 방법론서·거버넌스 문서화를 강점으로 삼고 싶다 | '나만의 인디케이터'(선반영 점수)를 전면에 세우고 싶다 |
| ML 없이 안정적으로 완성하는 것이 우선 | 강사 배점표(PDF p.5)와의 정합성을 우선 |
| 강사의 실용성 코멘트를 발표 프레이밍으로 방어할 자신이 있다 | 라이트화 범위를 오늘 합의할 수 있다 (미합의 시 범위 폭주 위험) |

공통 사항: 어느 쪽이든 ①테마 유니버스(우주·AI·에너지, 국내3+미국3) ②ADTV90 유동성 게이트 ③주별 관측 ④룩어헤드 차단 원칙은 그대로 유지된다. 옵션(3)은 잔여 3주 기준 배제 권장. 오늘 회의 종료 시 산출물: 방향 결정 + 선택안의 범위 합의 + 역할 분담.