프로젝트3 커스텀 인덱스 개발 회의록

현재 진행도 점검 및 백테스트 전 설계 순서 재정렬

| 회의 기준일 | 2026-07-14 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 주식·금융 시계열데이터 전처리 및 투자 인디케이터 개발 3 |
| 작성 기준 | 2026-07-14 회의록, 2026-07-15 회의안건, 커스텀 인덱스 수업자료 및 방법론 사례 |
| 참석자 | (팀원 명단 및 실제 참석 여부는 최종 확인 후 입력) |
| 문서 상태 | 회의 정리본 · 미정 항목은 다음 회의에서 확정 |

회의 한 줄 결론 프로젝트의 큰 방향은 올바르다. 현재는 백테스트 단계가 아니라, 지수 목적·벤치마크·유니버스·인디케이터 역할·가중·리밸런싱을 순서대로 고정하는 전반부 설계 단계이다.

1. 현재 확정된 프로젝트 방향

| 구분 | 현재 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 산출물 | 5개 투자 인디케이터의 정의·계산·검증을 담은 방법론서 | 확정 |
| 전략 정체성 | 사전에 공개된 규칙으로 구성·운영하는 패시브 커스텀 인덱스 | 확정 |
| 테마 | 우주·AI·에너지 | 확정 |
| 시장 | 국내 KRX와 미국 주식시장 | 확정 |
| 관측 주기 | 주별 데이터 | 확정 |
| 유동성 측정 | 최근 90거래일 평균 일일 거래대금 ADTV90 사용 | 잠정 |
| 적용 시차 | 기준일까지 계산한 결과를 다음 거래주부터 반영 | 잠정 |

2. 강의 방법론에 비춘 현재 위치

| 강의 개발 단계 | 현재 판단 | 진행도 |
| --- | --- | --- |
| 1. 목적·벤치마크 | 패시브·테마·시장 범위는 정했으나 지수 구조와 벤치마크가 남아 있음 | 부분 완료 |
| 2. 유니버스·적격성 | KRX·미국시장 확정, 증권 종류·거래소·상장기간·유동성 하한을 설계 중 | 진행 중 |
| 3. 종목선정 규칙 | 테마 노출도 근거표와 5개 인디케이터의 역할·방향·결합방식이 남아 있음 | 초기 단계 |
| 4. 가중방식 | 동일가중·시가총액가중·노출도 틸팅 중 선택 필요 | 미정 |
| 5. 리밸런싱 | 주별 관측과 실제 편입변경 주기를 분리해야 함 | 미정 |
| 6. 지수 산출 | PR·TR, 배당, 환율, 거래비용, 기업행사 규칙이 남아 있음 | 미착수 |
| 7. 거버넌스·문서화 | 방법론서를 핵심 산출물로 잡고 기록을 시작함 | 진행 중 |

3. 이번 검토에서 확인한 잘된 점

액티브·패시브 정체성을 먼저 구분하고, 패시브 전략으로 확정하였다.

테마와 시장 범위를 명문화하고, 미정 항목을 확정된 것처럼 처리하지 않았다.

거래대금 계산에서 각 날짜의 거래량과 각 날짜의 가격을 사용하여 미래가격 혼입 가능성을 줄였다.

계산 결과를 다음 거래주부터 적용하도록 하여 관측일과 실제 적용일 사이에 시차를 두었다.

백테스트 전에 미래정보 누수 감사와 규칙표 동결을 수행한다는 원칙을 세웠다.

결과보다 방법론서의 재현성과 근거 기록을 핵심 산출물로 설정하였다.

4. 보완이 필요한 핵심 설계

| 설계 영역 | 다음에 확정할 내용 |
| --- | --- |
| 지수 구조 | 우주·AI·에너지를 각각 하위지수로 만든 뒤 결합할지, 처음부터 하나의 통합지수로 만들지 결정 |
| 벤치마크 | 한국·미국·통합 성과를 각각 무엇과 비교할지 결정 |
| 정확한 유니버스 | KOSPI·KOSDAQ, 미국 거래소, 보통주·ADR·우선주·REITs·SPAC·ETF 등의 포함·제외 규칙 |
| 테마 노출도 | 직접·핵심지원·제한·근거부족의 정의, 매출자료가 없을 때 대체근거, 중복테마 처리 |
| 5개 인디케이터 | 각 지표가 필터·순위·가중·진단 중 어느 역할인지와 방향·결측처리·결합식 |
| 종목 수·버퍼룰 | 시장·테마별 최소·최대 편입 수, 신규 진입과 기존 종목 유지 기준 |
| 가중·상한 | 동일가중·유동시총가중·노출도 틸팅, 개별종목·테마·시장 상한 |
| 일정 규칙 | 관측일·종목선정일·적용일과 실제 재평가 주기 |
| 지수 산출 | 가격지수(PR)·총수익지수(TR), 배당·환율·휴장일·기업행사·거래비용 |

5. ADTV90 계산 및 적용 규칙 검토

권장 계산 원칙 거래소가 일별 거래대금을 제공하면 그 값을 우선 사용한다. 값이 없을 때만 각 거래일의 실제 종가 × 실제 거래량으로 일별 거래대금을 만든 뒤 최근 90거래일을 평균한다.

| 항목 | 검토 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 관측창 | 90달력일이 아니라 최근 90거래일 | 권장 확정 |
| 일별 거래대금 | 거래소 제공값 우선, 없으면 당일 원종가 × 당일 실제 거래량 | 수정 필요 |
| 수익률 가격 | 배당·분할 반영을 위해 조정주가 또는 총수익 자료 사용 가능 | 별도 구분 |
| 기준일 | 해당 주 마지막 거래일 | 잠정 |
| 적용일 | 다음 거래주부터 후보군 필터에 반영 | 잠정 |
| 시장별 기준 | KRX와 미국의 절대 금액 기준을 분리하거나 시장 내 상대순위 사용 | 미정 |
| 결측·정지 | 휴장일 제외, 거래정지일·신규상장 종목의 최소 관측치 규칙 필요 | 미정 |

6. 회의 결론 및 결정 상태

| 결정 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 규칙 기반 패시브 전략 유지 | 확정 | 방법론서 전반의 기준 |
| 우주·AI·에너지, KRX·미국시장 유지 | 확정 | 테마·지역 구조는 다음 회의에서 세분 |
| 주별 데이터 관측 유지 | 확정 | 주별 리밸런싱을 의미하지 않음 |
| ADTV90은 90거래일 기준 | 잠정 | 다음 회의에서 최종 확정 |
| ADTV는 원종가·실거래량 또는 거래소 제공값 사용 | 잠정 | 수익률용 조정주가와 분리 |
| 백테스트 전 규칙표 동결 | 확정 | 동결 뒤 OOS 결과로 규칙을 다시 고치지 않음 |
| 지수 구조·벤치마크·5개 인디케이터·가중·리밸런싱 | 미정 | 다음 회의의 최우선 안건 |

7. 백테스트 전 권장 진행 순서

지수 목적과 구조 확정: 테마별 하위지수 3개 또는 하나의 통합지수.

한국·미국·통합 성과의 벤치마크 확정.

거래소·증권종류·상장기간을 포함한 기초 유니버스 확정.

테마 분류체계와 노출도 근거표 확정.

시가총액·ADTV90·데이터 완전성 등 투자가능성 게이트 확정.

5개 인디케이터의 역할·정의·방향·계산·결측·결합 규칙 확정.

종목 수·점수 기준·동점 처리·버퍼룰·예비종목 규칙 확정.

가중방식과 개별·테마·시장 상한 확정.

관측일·선정일·적용일 및 정기·수시 변경 규칙 확정.

PR·TR, 배당, 환율, 기업행사, 거래비용을 포함한 지수 산출 규칙 확정.

미래정보 누수·생존편향·공시시차 감사.

방법론 규칙표 동결 후 백테스트와 검증 시작.

8. 다음 회의 전 준비사항

| 준비물 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 지수 구조안 | 테마별 하위지수형과 통합지수형의 장단점 1쪽 비교 | 담당 배정 필요 |
| 벤치마크 후보 | 한국·미국·통합 기준지수 후보와 선정 이유 | 담당 배정 필요 |
| 유니버스 규칙 | 포함 거래소·증권종류·제외대상 초안 | 담당 배정 필요 |
| 테마 노출도 표 | 직접·핵심지원·제한·근거부족 정의와 기업 예시 | 담당 배정 필요 |
| 5개 인디케이터 | 이름·목적·입력·출력·방향·사용단계 초안 | 담당 배정 필요 |
| ADTV90 분포 | KRX와 미국 후보군에서 시장별 분포와 필터 후보치 확인 | 담당 배정 필요 |

용어 메모

| ADTV90* | 최근 90거래일의 일별 거래대금을 평균한 값. 종목의 실제 매매 가능성을 확인하는 유동성 지표. |
| --- | --- |
| 버퍼룰* | 기존 종목의 잦은 편출입을 줄이기 위해 신규 편입 기준과 기존 종목 유지 기준을 다르게 두는 규칙. |
| 가격지수(PR)* | 주가 변동만 반영하고 현금배당 재투자는 반영하지 않는 지수. |
| 총수익지수(TR)* | 주가 변동과 현금배당 재투자를 함께 반영하는 지수. |
| 시점 일치* | 과거 포트폴리오를 만들 때 당시 공개되어 있던 정보만 사용하는 원칙. |

9. 근거 자료

20260714회의록(1).docx

20260715회의안건(1).docx

Custom-Index(1).pdf

FnGuide 5G Theme Index, KOSPI 200, KTOP 30, WISE 셀렉트 밸류 Quality 등 지수 방법론 사례