# 남은 작업 체크리스트 (역할 결정용)

기준일 2026-07-21 · 건의표에 담당이 이미 있는 작업(Mandate·결정로그, 테마 조사·심층검토, BM·환율 명세, 분포 QA, 룰북)은 제외 · 아래는 전부 담당 미정

## 1. 유니버스 확정 (안건 B) — 현재 병목 · 담당: ______

- ☐ 포함 거래소 확정 (코스닥 · NYSE American 포함 여부)

- ☐ 보통주 정의와 제외군 확정 (ETF·ETN·우선주·REIT·SPAC·ADR·KONEX)

- ☐ 과거 기준일 상장상태 원출처 지정 (KRX·KIND·EDGAR) + 제외사유 코드

- ☐ 이전상장·종목코드·회사명 변경 연결 규칙

- ☐ 거래정지 종목 처리 (잔류 여부·장단기 구분·해제 후 재적격)

- ☐ 산출물: 유니버스·제외 규칙표 + 상태 데이터 사전

## 2. PIT 규칙 (안건 C) — 담당: ______

- ☐ 날짜 필드 5종 분리 확정 (회계·공시·관측·선정·효력발생)

- ☐ 정정공시 우선순위·보수적 지연 규칙

- ☐ 연결/별도·누적/단독 처리 기준

- ☐ DART·SEC 표본 각 1건 리허설

- ☐ 산출물: 자료 사용 기준표

## 3. 인디케이터 구현 (코드) — 담당: ______

- ☐ A-1 시즈닝 구현 (무거래 포함, 정지·휴장·결측 제외, 90일·재판정)

- ☐ A-2 ADTV90 구현 (상태코드 6종·보조필드 4종, 원천/반영값 분리)

- ☐ 주별 수익률·MACD(진단 전용)·당좌비율(확정 시) 구현

- ☐ 코드 rule_version = 룰북 버전 일치 확인

- ☐ 선행: A-2 정지일 0 반영 전원 확인, 하한 확정, 데이터 사전

- ☐ 산출물: 계산 모듈 + Seed Basket 계산 결과표

## 4. 구성·가중·산출 규칙 의결 (안건 G·H·I·J) — 회의에서 결정

- ☐ G: 테마별 종목 수·편입/유지 경계·버퍼·제외사유코드

- ☐ H: 한국·미국 지역비중 숫자 (방식은 사전 고정으로 확정됨)

- ☐ H: 테마 내부 종목가중 (이관된 FMC 요소 포함)·상한·재분배

- ☐ I: 리밸런싱 달력 (자료마감·선정·효력발생일·한미 휴장·수시변경)

- ☐ J: PR 산식·기준값 1,000의 기준일·기업행사·정지 중 평가가격

- ☐ J: BM 동일 기준일·기준값 리베이스 (제안 계류) 의결

## 5. 백테스팅 실행 (코드) — 담당: ______

- ☐ 유니버스→게이트→인디케이터→구성→가중→지수 산출 파이프라인

- ☐ 공식 합성 BM 동시 산출 (동일 환율·기준)

- ☐ 산출물: 일별 지수값 + 기준일별 구성내역

## 6. QA·성과 평가 (안건 K) — 독립 재현자: ______

- ☐ 대표 과거 검토일 지정 + 원자료 스냅샷 보존

- ☐ 수기 검산 vs 코드 결과 대조 (J-5)

- ☐ 작성자와 다른 사람이 독립 재산출

- ☐ 지수 vs BM 성과·위험 비교, 테마 ETF 특성 비교 (수익률 우위 프레임 금지)

- ☐ 검토본→적용시험본→승인본 체크리스트 실행

## 7. 발표·제출 준비 — 담당: ______

- ☐ 방법론 발표자료 (투명성·재현성·추종가능성 중심)

- ☐ 강사 피드백 반영·최종 제출물 정리

## 다음 회의 배정 질문

- ☐ 3(구현)과 5(백테스팅)는 다른 사람이 맡는가? (1인 집중 방지)

- ☐ 1(유니버스)은 조사와 데이터화로 나누는가?

- ☐ 6의 독립 재현자는 누구인가? (작성자와 분리)

- ☐ 대표 과거 검토일은 언제인가?