# 역할 배정 조정안 (회의 확인용)

기준: 2026-07-22 역할 지원 체크리스트 결과 + 김근형 의견(07-21 Discord) · 최종 확정은 회의 O/△/X

## 1. 지원 결과 요약

| 구성원 | 지원 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 김근형 | B 상태 데이터 4건(B3~B6) · C PIT 전체 5건 · 인디케이터 rule_version 교차 | 의견서와 일치 — C 주담당 1희망, B 상태 데이터 부담당 |
| 권보성 | 백테스팅 3건 · QA 5건 · 발표 2건 | QA·발표 전 항목이 김민호와 중복 |
| 김민호 | QA 5건 · 발표 2건 | 전 항목이 권보성과 중복 |
| 추주원 | 미제출 | 제출 요청 필요 |

중복 7건(QA 5·발표 2), 무담당 잔여: 인디케이터 구현 4건(I1·I2·I3·I5), 구성·가중·산출 규칙 비교자료 6건(섹션 4), B1·B2(회의 의결 성격).

## 2. 조정안

### 그대로 수용 제안 (충돌 없음)

- C PIT 규칙: 주담당 김근형 / 교차 권보성(Mandate·팀 결정 정합성 검토) — 김근형 1희망이며 지원 결과에 경합자 없음. 기존 건의표의 안건 C 표시는 이 구조로 대체

- B 상태 데이터(B3~B6): 주담당 김근형 / 교차 추주원 — “후보 재선정이 아니라 시점·상태·식별이력 보완” 범위로 한정. B1·B2(거래소·보통주 정의)는 개인 작업이 아닌 회의 의결로 분리

- 백테스팅 실행: 주담당 권보성 — 경합자 없음. 교차검토는 아래 QA 분리 원칙과 함께 결정

### 중복 해소 제안 (QA 5건 · 발표 2건: 권보성 vs 김민호)

작성자·검토자 분리 원칙을 적용하면 자연스럽게 나뉨:

| 항목 | 제안 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 수기 검산·독립 재산출 (Q2·Q3) | 김민호 주 / 권보성은 대상 제공 | 백테스팅 작성자(권보성)가 자기 결과를 검산할 수 없음. 김근형 산출물(PIT·상태규칙)의 독립 재현도 김민호 — 본인도 타인 재현 요청 |
| 대표 검토일 지정·스냅샷 (Q1) | 검토일 지정은 회의 의결, 스냅샷 보존은 김민호 | 분포 QA(기존 건의)와 같은 기준일 사용 |
| 성과·위험, ETF 비교 (Q4) | 권보성 주 / 김민호 교차 | BM·환율 명세 연속성 |
| 승인 체크리스트 (Q5) | 권보성 진행 / 전원 확인 | 팀 승인 절차 성격 |
| 발표 (P1·P2) | 중복 해소 대신 구간 분담으로 전환: 김근형=공시근거·PIT·검토도구(본인 제안), 권보성=Mandate·BM·지수 산출, 김민호=QA·검증, 추주원=테마·기업조사 | 2인 중복을 4인 분담으로 확대 |

### 회의에서 결정 필요 (무담당)

- 인디케이터 구현(I1·I2·I3·I5) — 최대 공백. 후보: 추주원 또는 김민호, 교차 김근형(상태코드·결측·rule_version 교차검토 자원, I4 지원과 일치). 추주원 님 제출 후 결정

- 섹션 4 비교자료(G·H·I·J) — 후보안: H 지역비중 근거·J 검토안=권보성(BM·환율 연속성), G 비교자료=추주원(후보·ETF 자료 연속성), I 리밸런싱 달력=김민호. 단 아래 작업량 확인 후

## 3. 작업량 확인 (배정 원칙 대비)

- 김근형: B+C 두 묶음 = “대형 묶음 2개 이하” 한계선. 본인 1희망이므로 존중하되, 회의록 작성 등 문서업무를 다른 구성원에게 이관해야 성립

- 권보성: 팀장+Mandate·결정로그+백테스팅+Q4·Q5+H·J 준비까지 가면 초과 위험 — 섹션 4 일부는 다른 구성원 배정 권장

- 김민호: Q1~Q3+분포 QA+I 달력이면 “범위·완료조건 명확한 산출물” 조건에 부합하는 적정 수준

- 추주원: 현재 배정 없음 — 미제출 상태. B 교차·G 비교자료·발표 구간에 더해 인디케이터 구현 후보 1순위로 확인 필요

## 4. 다음 회의 안건 (이 문서 기준)

- C·B 조정안 O/△/X (김근형 제안 구조 승인 여부)

- QA·발표 중복 해소안 O/△/X

- 인디케이터 구현 주담당 결정 (추주원 제출 확인 후)

- 섹션 4 비교자료 배정

- 김근형 문서업무 이관 대상 확정 (회의록 → ?)

- 대표 과거 검토일 지정