# 작업 담당표 (확정 v1.1)

2026-07-22 확정 · 변경이력: v1.1 — 2단계 분포표·하한 후보 선별을 김민호→추주원으로 이관(추주원 제안, 인디케이터 구현과 연계) · 공통 검토·보조: 권보성(단, 권보성 산출물의 검증은 김민호)

## 0단계 — 전원 회의 의결

- ☐ B1: 포함 거래소 확정 (코스닥 · NYSE American) — 전원(회의)

- ☐ B2: 보통주 정의·제외군 확정 (ETF·ETN·우선주·REIT·SPAC·ADR·KONEX) — 전원(회의)

- ☐ A-2 거래정지일 0 반영 최종 확인 — 전원(회의)

- ☐ 대표 과거 검토일 지정 — 전원(회의)

## 1단계 — 병렬 실무

### 유니버스 상태 데이터 (안건 B 중 PIT 연계) — 담당: 김근형 / 검토: 권보성

- ☐ 과거 기준일 상장상태 원출처 지정 (KRX·KIND·EDGAR) + 제외사유 코드 — 김근형

- ☐ 이전상장·종목코드·회사명 변경 연결 규칙 — 김근형

- ☐ 거래정지 종목 처리 (잔류·장단기 구분·해제 후 재적격) — 김근형

- ☐ 산출물: 유니버스·제외 규칙표 + 상태 데이터 사전 — 김근형

### PIT 규칙 (안건 C) — 담당: 김근형 / 검토: 권보성

- ☐ 날짜 필드 5종 분리 확정 (회계·공시·관측·선정·효력발생) — 김근형

- ☐ 정정공시 우선순위·보수적 지연 규칙 — 김근형

- ☐ 연결/별도·누적/단독 처리 기준 — 김근형

- ☐ DART·SEC 표본 각 1건 리허설 — 김근형

- ☐ 산출물: 자료 사용 기준표 — 김근형

### 인디케이터 구현 (코드) — 담당: 추주원 / 검토: 김근형·권보성

- ☐ A-1 시즈닝 구현 (무거래 포함, 정지·휴장·결측 제외, 90일·재판정) — 추주원

- ☐ A-2 ADTV90 구현 (상태코드 6종·보조필드 4종, 원천/반영값 분리) — 추주원

- ☐ 주별 수익률·MACD(진단 전용)·당좌비율(확정 시) 구현 — 추주원

- ☐ 코드 rule_version = 룰북 버전 일치 확인 — 추주원 (검토: 김근형)

- ☐ 산출물: 계산 모듈 + Seed Basket 계산 결과표 — 추주원

### BM·환율 데이터 명세 — 담당: 권보성 / 검토: 김민호

- ☐ ECOS 환율 데이터 사전 (계열코드·단위·방향·기준시각·휴장·결측·적용일) — 권보성

- ☐ KOSPI200 PR·Russell3000 PR 시계열 확보 경로 (+KRX300 예비) — 권보성

### 구성·가중·산출 규칙 (안건 G·H·I·J) — 전원(회의로 의견 통합)

- ☐ G: 종목 수·편입/유지 경계·버퍼·제외사유코드 — 전원(회의)

- ☐ H: 한국·미국 지역비중 숫자 (방식은 사전 고정 확정) — 전원(회의)

- ☐ H: 테마 내부 종목가중(FMC 요소)·상한·재분배 — 전원(회의)

- ☐ I: 리밸런싱 달력 (자료마감·선정·효력발생·한미 휴장·수시변경) — 전원(회의)

- ☐ J: PR 산식·기준값 1,000 기준일·기업행사·정지 중 평가가격 — 전원(회의)

- ☐ J: BM 동일 기준일·기준값 리베이스 (제안 계류) — 전원(회의)

## 2단계 — 분포·하한

- ☐ ADTV90·당좌비율 시장별 분포표 (D-07 정의, 기준일=대표 검토일) — 추주원 (v1.1 변경: 김민호→추주원) / 검토: 김민호·권보성

- ☐ 하한 후보(Q1) 선별 + 통과·제외 종목 수·테마별 잔존 확인 — 추주원 / 검토: 김민호·권보성

- ☐ 하한 고정 절대금액 승인 — 전원(회의)

## 3단계 — 백테스팅

- ☐ 유니버스→게이트→인디케이터→구성→가중→지수 산출 파이프라인 — 권보성

- ☐ 공식 합성 BM 동시 산출 (동일 환율·기준) — 권보성

- ☐ 산출물: 일별 지수값 + 기준일별 구성내역 — 권보성 (검증: 김민호)

## 4단계 — QA·승인

- ☐ 원자료 스냅샷 보존 — 김민호

- ☐ 수기 검산 vs 코드 결과 대조 (J-5, 소표본) — 김민호

- ☐ 독립 재산출 (규칙 문서 기준 별도 구현, 코드 비공유) — 김민호

- ☐ 지수 vs BM 성과·위험 비교, 테마 ETF 특성 비교 — 김민호 (검토: 권보성)

- ☐ 검토본→적용시험본→승인본 체크리스트 + Mandate v1.0 승격 — 전원(회의)

## 5단계 — 발표·제출

- ☐ 방법론 발표자료 총괄 (투명성·재현성·추종가능성 중심) — 김민호(주관)

- ☐ 구간 발표: 공시근거·PIT·검토도구=김근형 / Mandate·BM·지수 산출=권보성 / QA·검증=김민호 / 테마·기업조사·인디케이터=추주원 — 전원

- ☐ 강사 피드백 반영·최종 제출물 정리 — 김민호(주관)