규칙 기반 패시브 커스텀 인덱스 인디케이터 개발

수정 및 앞으로 할 일·회의안건

미결 구조를 의존관계 순서대로 결정하고 담당 작업으로 전환하는 실행문서

| 설명형 부제 | 공식 공시와 사전 정의한 구성규칙을 활용한 한·미 테마형 패시브 커스텀 인덱스 개발 |
| --- | --- |
| 작성 기준일 | 2026-07-19 |
| 문서 상태 | 차기 회의 사용본 |
| 통합 기준 | 7월 16일 회의·학습자료 6개 + 7월 19일 통합문서 3개 |

공통 기준: 정량값은 프로젝트 전체를 규정하는 단일 방법론이 아니라 시즈닝·유동성·재무자료 등 구성규칙의 일부이다. 테마 관련성은 공식 공시의 사업내용·제품·서비스·매출·수주 근거로 별도 판정한다.

# 0. 회의 목적과 운영 원칙

이번 회의는 아이디어를 넓히거나 성과수치를 먼저 확인하는 자리가 아니다. 현재 미결인 구성규칙을 앞 단계부터 순서대로 결정하고, 각 결정이 다음 단계의 입력이 되도록 담당·기한·완료조건을 지정하는 자리이다.

• 회의 시작 5분 동안 [F 사실]·[W 문구]·[R 규칙]·[V 추가확인]을 구분한다.

• 각 안건은 근거와 당위성 → 결정질문 → 체크리스트 → 산출물 → 완료기준 순서로 처리한다.

• 자료가 없는 항목은 임의의 숫자로 채우지 않고 필요한 자료와 담당자를 남긴다.

• 성과를 확인하기 전에 규칙버전·효력발생일·결정사유를 저장한다.

• v1.0은 표본 적용·교차검토·코드 적용시험·팀 승인 후에만 사용한다.

# 1. 회의 시작 전 준비와 5분 확인

| 체크 | 준비 항목 | 회의에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| □ | 지난 회의 핵심 흐름 3~5문장 | 공통 이해와 서로 다른 해석을 먼저 확인 |
| □ | 확정·잠정·미결·보류 항목 각 1개 이상 | 후보안이 확정안처럼 사용되는 문제 방지 |
| □ | 모르는 용어·수치·공시표·판정 이유 1개 이상 | 억지 결론 대신 질문과 후속검증으로 연결 |
| □ | 추가 확인 원문·데이터·코드 목록 | 담당·기한·완료조건을 지정 |
| □ | 이번 회의에서 반드시 결정할 질문 1~2개 | 회의 종료 시 답변 또는 명시적 보류 상태 기록 |

| 표시 | 확인 대상 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| [F] | 사실관계·수치·자료성격 오류 | 즉시 정정하고 원출처와 기준일 기록 |
| [W] | 의미는 같지만 오해를 낳는 표현 | 보고서·회의록 표현만 수정 |
| [R] | 편입·유지·제외·가중·산출에 영향을 주는 규칙 | 의결 또는 명시적 보류 |
| [V] | 원문·연결범위·세부매출·시점 등 추가확인 필요 | 담당·기한·완료조건 지정 |

# 2. 회의 전 필수 준비자료

| 체크 | 준비자료 | 필요한 이유 | 담당·상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 과제 원문·평가기준·Custom-Index 강의자료 | 최종 5개 인디케이터와 필수 산출물을 오해하지 않기 위해 필요 | 확인 필요 |
| □ | 인디케이터 후보·산식·입력자료·담당자 진행상태 | 지표의 개수보다 역할과 구현 가능성을 판단 | 팀 취합 |
| □ | Seed Basket과 한국·미국 경계사례 근거표 | 테마 판정의 담당자 간 일치 여부 확인 | 조사 담당 |
| □ | 시장별 ADTV90·시가총액·재무자료 분포 | 하한을 수익률이나 인상으로 정하지 않기 위해 필요 | 데이터 담당 |
| □ | BM·PR/TR·환율·기업행사 비교표 | 지수와 BM의 기준 불일치 방지 | 산출 담당 |
| □ | 최신 규칙·문서상태·결정로그·코드 산출물 목록 | 검토본·승인본과 과거 제안·현재 채택안 구분 | 문서/개발 담당 |

# 주요 안건과 수정이력의 연결

회의에서는 과거 논의를 다시 처음부터 반복하지 않는다. 이미 정리된 방향과 아직 남은 결정의 경계를 확인하고, 이번 회의에서 실제로 닫을 항목만 논의한다.

| 안건 | 이미 정리된 방향 | 이번 회의에서 남은 결정 |
| --- | --- | --- |
| ADTV90 | 거래량보다 거래대금을 사용하고 90유효거래일 시즈닝을 둔다. | 한국·미국 하한, 편입·유지 버퍼, 이전상장 전 거래일 연결 |
| MACD | 매매·편입 게이트가 아닌 12/26/9주 진단값으로 사용한다. | 최종 5개 인디케이터에 진단용 지표를 포함할지 |
| 당좌비율 | 재무조건 후보로 남긴다. | 적용 업종, 하한, 공시시차, 결측·예외 |
| 테마 노출도 | 사업 역할과 공식 숫자 공개상태를 분리하고 NA를 추정하지 않는다. | 직접·핵심지원 중 어디까지 구성후보인지, 경계사례 승인 |
| 테마 가중 | 테마 간 1:1:1은 확정한다. | 지역비중·종목가중·상한·초과분 재분배 |
| PIT | 회계기준일·공시일·관측일·선정일·적용일을 분리한다. | 정정공시, 적용지연, 시장 휴장일 |
| 규칙 승인 | 성과를 보기 전에 규칙버전과 효력발생일을 저장한다. | 적용시험 표본·코드검산·승인자·완료조건 |

# 3. 결정안건과 실행 체크리스트

## A. 최종 5개 인디케이터와 역할 확정  [P0]

근거와 당위성 정확한 5개가 정해지지 않으면 적격성·선정·가중·진단의 입력이 섞이고 불필요한 계산이 구현될 수 있다.

### 회의에서 결정할 질문

• 정확한 5개 이름은 무엇인가?

• 각 지표의 주역할은 적격성·순위·가중·진단 중 무엇인가?

• 테마 노출도는 5개 안에 포함되는가, 별도 적격성 자료인가?

• MACD처럼 진단만 하는 값도 과제 인디케이터로 인정할 것인가?

### 실행 체크리스트

□ 과제 원문과 강의자료의 필수 산출물을 대조한다.

□ 각 후보의 입력·산식·주기·출력·자료 이용일·결측처리를 정의표로 작성한다.

□ 두 개 이상 역할을 가진 지표는 주역할을 하나 명시한다.

□ 선정·가중에 사용하지 않는 진단값의 한계를 문서화한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 5개 인디케이터 정의표 v0.x | 이름·역할·입력·산식·주기·출력·이용일·결측처리가 모두 기록되고 팀 합의됨 |

## B. 기준일별 시장 유니버스와 종목유형 규칙  [P0]

근거와 당위성 현재 상장목록만 사용하면 신규상장·상장폐지 종목이 과거 후보군에서 빠져 생존편향이 발생한다. 테마 판정 전에 시장 출입문을 닫아야 한다.

### 회의에서 결정할 질문

• 한국·미국의 포함 거래소와 보통주 정의는?

• ETF·ETN·우선주·REIT·SPAC·ADR·KONEX·장기정지를 어떻게 처리할 것인가?

• 이전상장·종목코드·회사명 변경을 어떻게 연결할 것인가?

• 과거 기준일 상장상태의 원출처는 무엇인가?

### 실행 체크리스트

□ 시장별 기본 필드와 제외사유 코드를 확정한다.

□ listing_date·transfer_date·delisting_date·security_type·status_as_of를 기록한다.

□ Seed Basket에 규칙을 시험하고 예외를 기록한다.

□ 신규상장·이전상장의 시즈닝 시작일 후보를 비교한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 시장 유니버스·제외 규칙표 및 상태 데이터 사전 | 임의 기준일에서 각 종목의 시장 적격성을 같은 사유코드로 재현할 수 있음 |

## C. 자료 이용시점과 Point-in-time 규칙  [P0]

근거와 당위성 회계기준일과 실제 공시일을 혼동하면 미래정보가 과거 판정에 사용된다. 모든 재무·공시 조건에 공통으로 적용되는 선행규칙이다.

### 회의에서 결정할 질문

• 관측일 당시 이용 가능한 최신 공시를 어떻게 선택하는가?

• 정정·중복공시 우선순위는?

• 분기 누적값을 단독분기로 바꾸는 비교가능성 조건은?

• 공시일과 실제 적용일 사이 지연은?

### 실행 체크리스트

□ fiscal_date·filing_date·observation_date·selection_date·effective_date를 분리한다.

□ 정정공시의 원본·정정본 연결규칙을 만든다.

□ 연결/별도·단위·통화·누적/단독 여부를 기록한다.

□ 대표 과거 시점에서 사용 가능 공시를 수동 점검한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 자료 사용 기준표와 PIT 선택 규칙 | 미래 공시 미사용 사례와 정정공시 처리 예시가 통과함 |

## D. 테마 범위·역할·근거·결측 적용시험  [P0]

근거와 당위성 테마 관련성이 흔들리면 구성종목이 담당자마다 달라진다. 공식자료의 존재와 프로젝트 테마에 정확히 대응하는 공식 숫자는 별도 판단해야 한다.

### 회의에서 결정할 질문

• 직접·핵심지원·제한 중 어디까지 구성후보인가?

• 공식 비율이 없어도 B등급 근거로 핵심지원을 인정할 것인가?

• 역할등급과 정량상태를 어떤 열로 분리할 것인가?

• 의견 불일치 시 누가 어떤 근거로 승인하는가?

### 실행 체크리스트

□ role_grade·quant_status·evidence_grade·eligibility·missing_code를 확정한다.

□ 매출비중으로 직접·핵심지원을 자동 결정하지 않는다.

□ 한국·미국 경계사례를 두 명이 독립 판정한다.

□ 공식 세그먼트와 테마가 불일치하면 비율을 NA로 처리한다.

□ 접수번호·공시일·원문 위치·판정사유를 기록한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 테마 적격성 적용시험표와 불일치 검토로그 | 경계사례가 같은 기준으로 재판정되고 승인사유가 남음 |

## E. 복수 테마와 그룹 중복노출 처리  [P0]

근거와 당위성 한 기업이 여러 테마에 해당하거나 모회사·상장 자회사가 함께 들어오면 숨은 중복비중이 생길 수 있다.

### 회의에서 결정할 질문

• 동일 종목은 통합지수에서 한 번만 보유하는가?

• primary_theme·secondary_theme 우선순위는?

• 연결 모회사와 상장 자회사를 동시에 편입할 때 무엇을 기록하는가?

• 테마 1:1:1을 유지하며 중복기업 비중을 어떻게 배분하는가?

### 실행 체크리스트

□ 동일 종목 1회 보유 원칙의 적용범위를 정한다.

□ 공식 비교가능 매출→직접성→반복 공급근거 순의 대표테마 우선순위를 검토한다.

□ group_overlap_flag와 관련 상장사 정보를 기록한다.

□ 중복 처리 전후 테마·지역·종목 비중 합계를 검산한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 복수 테마·그룹 중복 처리 규칙 v0.x | 같은 표본을 반복 적용해도 중복보유와 비중합계 결과가 동일함 |

## F. 시즈닝·ADTV90·재무자료 규칙  [P1]

근거와 당위성 시즈닝과 유동성은 테마성보다 편입 가능성과 자료 충분성을 확인한다. 재무자료는 업종별 의미와 공시시차가 달라 분포와 적용대상을 먼저 확인해야 한다.

### 회의에서 결정할 질문

• 90일은 유효거래일인가?

• 시장별 ADTV90 하한과 버퍼는?

• 당좌비율 또는 대체 재무조건을 최종 5개에 포함하는가?

• 자료 미공개·계정불일치 시 관찰 또는 제외 중 무엇인가?

### 실행 체크리스트

□ 종목별 유효거래일 수와 ADTV90을 계산한다.

□ 한국·미국별 분포·결측·극단값을 확인한다.

□ 하한 후보의 후보군 영향을 비교하되 수익률로 최적화하지 않는다.

□ 재무항목의 시장·업종별 분포와 이용가능일을 확인한다.

□ 결측사유를 코드화하고 임의 대체를 금지한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 시장별 분포표와 시즈닝·유동성·재무 규칙 | 하한·적용일·결측·버퍼·예외가 승인되고 예제 판정이 재현됨 |

## G. 편입·유지·제외·종목 수·버퍼  [P1]

근거와 당위성 적격성 규칙을 통과한 뒤 어떤 종목을 실제 구성종목으로 남길지 정하지 않으면 가중과 지수 산출을 진행할 수 없다.

### 회의에서 결정할 질문

• 테마별 고정 종목 수인가, 적격종목 전부인가?

• 신규 편입과 기존 유지의 경계를 다르게 둘 것인가?

• 제한등급은 관찰만 할 것인가?

• 최소 구성종목 수 미달 시 예외처리는?

### 실행 체크리스트

□ 편입·유지·제외 판정표와 사유코드를 만든다.

□ 버퍼 적용 전후 구성변화와 회전율을 비교한다.

□ Seed Basket에 적용해 예상치 못한 예외를 기록한다.

□ 성과가 아니라 재현성과 회전율 안정성으로 후보안을 비교한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 구성종목 판정규칙 v0.x | 임의 기준일에 구성종목·상태·제외사유가 재현되고 최소종목 예외가 정의됨 |

## H. 지역·테마·종목 가중과 상한·재분배  [P1]

근거와 당위성 테마 노출도와 지수비중은 별개의 설계 결정이다. 같은 구성종목도 가중식에 따라 집중도와 지수성과가 달라진다.

### 회의에서 결정할 질문

• 한국·미국 지역비중 50:50은 채택안인가 검토안인가?

• 테마 내부는 동일가중·유동주식 시총가중 등 무엇인가?

• 노출도는 적격성에만 사용할 것인가?

• 종목·산업 상한과 초과분 재분배 순서는?

### 실행 체크리스트

□ 테마 1:1:1을 각 1/3로 정규화한다.

□ 지역 50:50과 종목 동일가중은 확정 전 검토안으로 표시한다.

□ 후보 가중식별 예제와 집중도를 비교한다.

□ 상한·재분배 반복 후 총비중 100%를 검산한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 가중·상한·재분배 규칙표와 예제 | 모든 종목비중 합계가 100%이고 동일 입력에서 같은 결과가 나옴 |

## I. 관측·선정·적용일과 정기·수시변경  [P1]

근거와 당위성 자료 cutoff와 실제 반영일을 분리하지 않으면 미래정보 누수와 거래 불가능한 가정이 발생한다.

### 회의에서 결정할 질문

• 주별 관측·분기말 선정·다음 거래주 적용을 확정할 것인가?

• 한·미 휴장일이 다를 때 공통 기준일은?

• 수시변경 사유와 적용시점은?

• 변경 전후 지수연결은 어떻게 하는가?

### 실행 체크리스트

□ 리밸런싱 달력표를 작성한다.

□ 시장별 마지막 유효거래일과 환율기준일을 정한다.

□ 상폐·합병·분사 등 수시변경 예외를 작성한다.

□ 한 분기 예시를 따라가며 공시·가격 cutoff를 확인한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 리밸런싱 달력과 정기·수시변경 규칙 | 예시 분기에서 미래자료 없이 관측→선정→적용이 재현됨 |

## J. 지수 산출·BM·환율·기업행사  [P1]

근거와 당위성 구성종목이 같아도 PR/TR·환율·배당·기업행사 처리에 따라 지수값이 달라진다.

### 회의에서 결정할 질문

• 공식 지수는 PR 또는 TR 중 무엇인가?

• 원화 환산 기준시각과 환율 원천은?

• 배당·분할·병합·합병·분사·상폐 처리는?

• BM의 기준통화·PR/TR·지역비중은?

### 실행 체크리스트

□ 지수와 BM의 기준통화·수익유형·환율을 표로 맞춘다.

□ 기준일·기준값·일별 수익률·지수연결식을 정한다.

□ 기업행사별 예제와 휴장일·결측 처리규칙을 만든다.

□ 짧은 표본을 수기로 계산한다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 지수 산출 규칙과 BM 기준표 | 수기·코드 결과가 일치하고 변경 전후 지수값이 끊기지 않음 |

## K. 재현성·산출 정합성·버전 승인  [P1]

근거와 당위성 최종 제출의 핵심 증거는 많은 검증명이 아니라 동일 규칙으로 같은 결과를 다시 얻을 수 있다는 사실이다.

### 회의에서 결정할 질문

• 대표 과거 검토일은 언제인가?

• 누가 독립 재현을 수행하는가?

• 불일치를 원자료·규칙·코드·반올림 중 어디서 추적하는가?

• 검토본·적용시험본·승인본의 승인조건은?

### 실행 체크리스트

□ 대표 검토일 원자료 스냅샷을 보존한다.

□ 원자료→판정→구성종목→비중→지수값을 단계별 저장한다.

□ 다른 담당자가 독립 재산출한다.

□ 결정로그에 대안·기각사유·담당자·날짜를 기록한다.

□ 문서와 코드 설정의 rule_version을 일치시킨다.

| 필수 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 검토일 재현 패키지·QA 로그·버전로그 | 구성종목·비중·지수값이 허용오차 내 일치하고 원인추적 가능 |

# 4. 회의 종료 전 결정로그

| 안건 | 상태 | 결정 내용 | 필요자료·담당 | 기한 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |

# 5. 회의 종료 조건

| 종료 확인 1 | 종료 확인 2 |
| --- | --- |
| □ 모든 P0 안건은 확정 또는 명시적 보류 상태와 필요한 자료·담당·기한을 가진다. □ 새 합의는 결과 확인 전에 규칙버전과 효력발생일이 기록된다. | □ P1 안건은 선행자료와 담당자가 지정되어 다음 작업을 즉시 시작할 수 있다. □ 회의록·진도확인 문서·회의안·코드 설정이 같은 결정로그를 참조한다. |
| □ 다음 회의에서 다시 검토할 항목은 완료조건이 문장으로 적혀 있다. |  |