주식 및 금융 시계열데이터 전처리 및
투자인디케이터 개발 프로젝트

현재 현황 기반 할 일 체크리스트

우주 · AI · 에너지 | KRX · 미국시장 | 규칙 기반 패시브

작성 기준: 2026-07-14 회의록 및 2026-07-15 회의안건 반영
문서 용도: 팀 회의 · 역할 배분 · 방법론 확정 · 백테스트 착수 전 점검

# 0. 문서 안내

이 문서는 팀이 현재까지 확정한 사항과 아직 결정하지 않은 사항을 분리하고, 다음 회의부터 백테스트 착수 전까지 수행해야 할 작업을 순서대로 확인하기 위한 체크리스트이다. 팀은 완료 여부를 성과수치가 아니라 규칙과 산출물의 존재 여부로 판단한다.

현재 위치 팀은 강의자료의 7단계 가운데 1단계인 목적·벤치마크 정의를 완전히 닫지 않은 상태에서 2단계 유니버스·적격성을 진행하고 있으며, 3단계 종목선정 규칙의 재료를 준비하고 있다. 현재는 백테스트 단계가 아니라 전반부 설계의 중간 지점이다.

## 0.1 상태 표시 기준

| 표시 | 의미 | 팀의 판단 기준 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ 완료 | 규칙과 산출물이 확정됨 | 회의 승인 또는 문서 version 고정 | 다음 단계에서 변경 시 이력 기록 |
| ◐ 진행 | 방향은 있으나 수치·범위·예외가 남음 | 초안 또는 선택지가 존재함 | 다음 회의 의제로 확정 |
| ☐ 미정 | 핵심 선택지 자체가 정해지지 않음 | 후속 규칙이 해당 결정에 의존함 | 우선순위를 높여 결정 |
| ◇ 보류 | 현재 필수 범위 밖의 선택 실험 | 핵심 규칙 완료 후 검토 가능 | 선택 실험 목록에 별도 보관 |

# 1. 7단계 기준 현재 진행도

| 강의 단계 | 현재 상태 | 판단 | 바로 다음 할 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 목적·벤치마크 | 패시브, 우주·AI·에너지 확정 / 벤치마크와 지수 구조 미정 | 부분 완료 | 테마별 하위구조와 시장별·통합 BM 확정 |
| 2. 유니버스·적격성 | KRX·미국시장 확정 / ADTV90과 증권 유형 규칙 설계 중 | 진행 중 | 포함 거래소·증권 유형·시총·상장기간·거래대금 하한 확정 |
| 3. 종목선정 규칙 | 테마 노출도와 5개 인디케이터 역할·산식 미확정 | 초기 단계 | 게이트·점수·버퍼룰과 인디케이터 명세 작성 |
| 4. 가중방식 | 동일가중·유동시총가중·노출도 틸팅 검토 | 미정 | 기본가중과 종목·테마·시장 상한 확정 |
| 5. 리밸런싱 | 주별 관측 확정 / 선정·적용주기 미정 | 미정 | 관측일·선정일·적용일과 정기변경 주기 확정 |
| 6. 지수 산출 | PR·TR, 배당, 환율, 기업행사 규칙 미정 | 미착수 | 성과검증용 산출기준과 기준통화 확정 |
| 7. 거버넌스·문서화 | 방법론서를 핵심 산출물로 정하고 기록을 시작함 | 일찍 시작함 | 버전·결정로그·사전등록·변경이력 체계 완성 |

현재 단계의 한 문장 지수의 외형은 정해졌고 유니버스·필터 설계를 진행하고 있으나, 벤치마크·세 테마의 결합구조·종목선정 방법론은 아직 동결되지 않은 상태이다.

# 2. 다음 회의에서 먼저 닫을 네 가지

## 2.1 최우선 의사결정

| 우선순위 | 결정 의제 | 현재 선택지 | 회의에서 확정할 내용 | 완료 표시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 세 테마의 관계 | 테마별 3개 하위지수 / 하나의 통합지수 | 우주·AI·에너지를 각각 산출할지, 마지막에 어떤 비중으로 결합할지 확정 | □ |
| 2 | 벤치마크 | 한국 BM / 미국 BM / 통합 BM | 시장별 1차 BM과 통합성과 비교기준을 확정 | □ |
| 3 | 5개 인디케이터 역할 | 검색·적격성·순위·가중·진단 | 각 인디케이터가 어느 판단층에 쓰이는지 확정 | □ |
| 4 | 리밸런싱 구조 | 주별 관측 / 월별·분기별 변경 | 관측일·종목선정일·적용일 및 정기변경 주기를 확정 | □ |

이 네 가지가 닫히기 전에는 종목 수, 가중방식, 백테스트 비교군과 성과해석 기준이 계속 바뀔 수 있다. 팀은 세부 계산보다 위 네 의제를 먼저 결정한다.

# 3. 단계별 할 일 체크리스트

## 3.1 목적·벤치마크 정의

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ | 전략 정체성을 규칙 기반 패시브로 명문화한다. | 완료 | 전략 정체성 문장 | 방법론서와 회의록의 표현이 일치함 |
| ☑ | 분석 테마를 우주·AI·에너지로 고정한다. | 완료 | 테마 범위표 | 수자원·해양 등 이전 주제가 제거됨 |
| ☑ | 관측주기를 주별 데이터로 정한다. | 완료 | 데이터 주기 규칙 | 주 마지막 거래일 기준이 문서화됨 |
| ☐ | 세 테마를 하위지수 3개로 운영할지 단일 통합지수로 운영할지 결정한다. | 미정 | 지수 구조 결정서 | 테마별 산출·결합 순서가 한 문장으로 설명됨 |
| ☐ | KRX 기업용 1차 벤치마크를 정한다. | 미정 | 한국 BM 정의표 | KOSPI·KOSDAQ 기업의 비교기준이 확정됨 |
| ☐ | 미국 기업용 1차 벤치마크를 정한다. | 미정 | 미국 BM 정의표 | 미국 전체시장 또는 대형주 기준이 확정됨 |
| ☐ | 한국·미국 및 세 테마의 통합성과 벤치마크를 정한다. | 미정 | 통합 BM 산식 | 지역·테마 결합비중과 비교수익률 산식이 확정됨 |

## 3.2 유니버스·적격성

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ | 기초 시장 범위를 KRX와 미국 주식시장으로 정한다. | 완료 | 시장 범위 문장 | 지역 범위가 방법론서에 반영됨 |
| ☐ | KRX 포함 시장을 KOSPI·KOSDAQ으로 확정하고 KONEX 포함 여부를 정한다. | 미정 | KRX 유니버스 규칙 | 포함 거래소가 열거됨 |
| ☐ | 미국 포함 거래소를 NYSE·NASDAQ·NYSE American 등으로 확정한다. | 미정 | US 유니버스 규칙 | 포함 거래소가 열거됨 |
| ☐ | 보통주·우선주·ADR·REITs·ETF·ETN·SPAC의 포함·제외를 정한다. | 미정 | 증권 유형 필터 | 증권 유형별 처리표가 존재함 |
| ☐ | 최소 상장기간과 신규상장 유예기간을 정한다. | 미정 | 상장기간 게이트 | 신규상장 처리기준이 수치로 고정됨 |
| ◐ | ADTV90을 최근 90거래일 평균 일일 거래대금으로 확정한다. | 진행 중 | ADTV90 계산명세 | 90달력일과 혼용하지 않음 |
| ☐ | KRX와 미국시장 각각의 거래대금 하한 또는 시장 내 분위수 기준을 정한다. | 미정 | 시장별 유동성 게이트 | 통화·기준값·예외가 명시됨 |
| ☐ | 최소 시가총액 기준과 유동시가총액 사용 여부를 정한다. | 미정 | 시총 게이트 | 시장별 기준 또는 분위수 방식이 고정됨 |
| ☐ | 거래정지·상장폐지·장기 결측기업의 제외와 재편입 규칙을 정한다. | 미정 | 상장상태 처리표 | 이벤트별 처리시점이 명시됨 |

## 3.3 종목선정 규칙과 5개 인디케이터

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◐ | 테마 노출도를 직접·핵심지원·제한·근거부족으로 분류하는 근거표를 작성한다. | 진행 중 | theme_exposure_table | 등급·근거자료·판정자가 기록됨 |
| ☐ | 매출노출 자료가 없을 때 사용할 수주·제품·R&D·공식 공시의 대체근거 순위를 정한다. | 미정 | 노출도 근거 우선순위 | 기사만으로 편입하지 않는 원칙이 고정됨 |
| ☐ | 복수 테마 기업의 중복편입·대표테마·점수상한 규칙을 정한다. | 미정 | 중복노출 처리규칙 | AI 대형주의 중복지배 방지규칙이 있음 |
| ☐ | 5개 인디케이터의 명칭과 역할을 확정한다. | 미정 | indicator_role_map | 필터·순위·가중·진단 중 역할이 지정됨 |
| ☐ | 각 인디케이터의 원자료·산식·관측창·방향·결측·극단값 처리 명세를 작성한다. | 미정 | indicator_spec_1~5 | 다른 담당자가 같은 값을 재현할 수 있음 |
| ☐ | 게이트와 점수화 규칙을 분리한다. | 미정 | eligibility_vs_score 표 | 거래대금과 노출도가 알파 신호로 오해되지 않음 |
| ☐ | 신규편입·기존유지·제외 기준을 다르게 두는 버퍼룰을 설계한다. | 미정 | buffer_rule_v1 | 회전율 완화 목적과 순위구간이 명시됨 |
| ☐ | 테마별 최소·최대 종목 수와 동점·예비종목 처리규칙을 정한다. | 미정 | selection_rule_v1 | 모든 종목선정 결과가 규칙으로 결정됨 |

## 3.4 가중방식

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 동일가중·유동시가총액가중·노출도 틸팅 중 기본가중을 정한다. | 미정 | weighting_rule_v1 | 기본가중 산식이 하나로 확정됨 |
| ☐ | 테마 노출도 틸팅의 적용 위치와 배율 상한을 정한다. | 미정 | tilt_rule | 노출도와 기업규모를 중복가중하지 않음 |
| ☐ | 개별 종목 최대·최소 비중을 정한다. | 미정 | security_cap | 집중도 상한이 수치로 고정됨 |
| ☐ | 테마별·시장별·산업별 최대비중을 정한다. | 미정 | group_caps | AI·미국 대형주 쏠림 통제규칙이 있음 |
| ☐ | 상한 적용 후 남는 비중의 반복 재배분 방식을 정한다. | 미정 | cap_redistribution_spec | 최종 비중 합계가 100%로 재현됨 |

## 3.5 관측·리밸런싱

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ | 주별 가격·거래량·상대성과 관측을 유지한다. | 완료 | weekly_observation_rule | 주 마지막 거래일 기준이 고정됨 |
| ☐ | 인디케이터 갱신주기와 테마 노출도 재검토주기를 분리한다. | 미정 | update_calendar | 가격·재무·테마자료의 주기가 구분됨 |
| ☐ | 정기 종목 재구성 주기를 월별·분기별·반기별 중 결정한다. | 미정 | reconstitution_rule | 패시브 정체성과 회전율을 함께 설명함 |
| ☐ | 관측일·종목선정일·적용일을 분리한다. | 미정 | event_timeline | 신호일과 적용일 사이 시차가 있음 |
| ☐ | 분할·합병·상장폐지·거래정지 등 임시변경 규칙을 정한다. | 미정 | event_handling_rule | 정기변경과 임시변경이 구분됨 |
| ☐ | 회전율 목표 또는 경고수준을 정하고 버퍼룰과 연결한다. | 미정 | turnover_control | 회전율이 선택규칙에 반영됨 |

## 3.6 모의 지수 산출

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 가격지수(PR)와 총수익지수(TR)의 산출범위를 정한다. | 미착수 | index_return_spec | 주 성과지표와 보조지표가 구분됨 |
| ☐ | 수익률 계산에는 조정주가 또는 총수익 기준을 사용하고, ADTV에는 거래소 거래대금 또는 원종가×원거래량을 사용한다. | 미정 | price_field_map | 수익률용 가격과 유동성용 가격이 분리됨 |
| ☐ | 기준통화와 환율 적용시점을 정한다. | 미착수 | fx_rule | 원화·달러 통합수익률이 재현됨 |
| ☐ | 한국·미국의 휴장일과 주별 기준일 정렬규칙을 정한다. | 미착수 | cross_market_calendar | 동일 주의 정보상태가 일관됨 |
| ☐ | 배당·분할·합병·분사 등 기업행사 반영방식을 정한다. | 미착수 | corporate_action_spec | 가짜 급락·급등이 발생하지 않음 |
| ☐ | 기준일·기준값·구성종목·비중·지수값 시계열 저장형식을 정한다. | 미착수 | index_timeseries_schema | 지수 산출을 반복 실행할 수 있음 |

## 3.7 거버넌스·문서화

| 체크 | 할 일 | 현재 상태 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ | 방법론서를 핵심 산출물로 정한다. | 완료 | Methodology Book 구조 | 정의·근거·계산·검증을 한 문서에서 추적함 |
| ☐ | 확정·잠정·보류 규칙에 version 번호를 부여한다. | 진행 중 | methodology_version_log | 변경 전후 기준과 날짜가 기록됨 |
| ☐ | 데이터 출처·수집일·단위·라이선스 범위를 기록한다. | 미정 | source_inventory | 원자료 계보가 추적됨 |
| ☐ | 백테스트 전에 규칙표 version 1.0을 동결한다. | 미정 | pre_registration_v1 | OOS 확인 전 기준이 저장됨 |
| ☐ | 미래정보 누수 감사표를 작성하고 검사범위를 명시한다. | 미정 | lookahead_audit | 공시일·적용일·유니버스 소급을 검사함 |
| ☐ | 결과가 좋지 않은 실험과 미통과 항목도 보존한다. | 미정 | experiment_log | 삭제 대신 보류·폐기 이유가 기록됨 |
| ☐ | 담당자·교차검토자·승인자를 결정로그에 기록한다. | 미정 | decision_log | 각 규칙의 책임과 검토자가 보임 |

# 4. 백테스트 착수 전 12단계 통과표

| 순서 | 통과 항목 | 체크 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지수 목적과 세 테마 구조 확정 | □ | 테마별 또는 통합구조가 한 줄로 연결됨 |
| 2 | 시장별·통합 벤치마크 확정 | □ | 동일기간·동일통화 비교기준 존재 |
| 3 | 기초 유니버스와 증권 유형 확정 | □ | 포함·제외 규칙이 표로 고정됨 |
| 4 | 테마 분류체계와 노출도 근거표 확정 | □ | 기업별 근거와 판정일 저장 |
| 5 | 시총·ADTV90·상장기간 게이트 확정 | □ | 시장별 수치와 예외 고정 |
| 6 | 5개 인디케이터 역할·방향·산식 확정 | □ | indicator_spec 5개 완성 |
| 7 | 종목 수·동점·버퍼·예비종목 확정 | □ | 선정 결과가 재현 가능 |
| 8 | 기본가중·틸팅·상한 확정 | □ | 비중 합계와 재배분 규칙 확정 |
| 9 | 관측·선정·적용일 및 변경주기 확정 | □ | 동일일 신호·체결 가정 제거 |
| 10 | PR/TR·배당·환율·기업행사 확정 | □ | 지수 수익률 산출명세 완성 |
| 11 | 미래정보 누수·생존편향 감사 통과 | □ | 검사범위와 미통과 항목 기록 |
| 12 | 규칙표 version 1.0 동결 | □ | 백테스트 전 승인본 보존 |

백테스트 시작 조건 위 12개 항목 가운데 1~10이 문서로 확정되고, 11번 누수감사 결과와 12번 동결본이 저장된 뒤 기본 백테스트를 시작한다. 미정 규칙을 임시 하드코딩한 상태에서는 성과 그래프를 최종결과로 해석하지 않는다.

# 5. 데이터 전처리·시점 무결성 체크리스트

| 체크 | 검사 항목 |
| --- | --- |
| □ | 종목 식별자와 회사 식별자를 분리하고 티커 변경 이력을 보관한다. |
| □ | 한국과 미국의 거래일·휴장일·시간대를 정렬한다. |
| □ | 공시 대상기간과 실제 공시일·사용 가능일을 분리한다. |
| □ | 정정공시와 수정 데이터의 빈티지를 보관한다. |
| □ | 현재 구성종목을 과거 전체에 소급하지 않는다. |
| □ | 상장폐지·거래정지 종목을 당시 유니버스에 포함한다. |
| □ | 수익률용 조정주가와 ADTV용 실제 거래대금을 분리한다. |
| □ | ADTV90은 기준일까지 존재하는 최근 90거래일만 사용한다. |
| □ | 금요일 종가로 계산한 신호를 같은 금요일 종가에 적용하지 않는다. |
| □ | 전체기간 평균·표준편차로 과거 점수를 계산하지 않는다. |
| □ | 결측을 미공시·신규상장·해당없음·수집실패·거래정지로 분류한다. |
| □ | 표본기업과 표본시점에서 원자료→특징값→점수를 수작업 검산한다. |

# 6. 5개 인디케이터 정의표 작성 체크리스트

팀은 계산식보다 먼저 각 인디케이터의 역할을 확정한다. 아래 항목을 인디케이터 1~5마다 한 장씩 작성한다.

| 체크 | 정의표 필수 항목 |
| --- | --- |
| □ | 인디케이터명과 한 문장 정의 |
| □ | 담당하는 판단층: 검색 / 적격성 / 순위 / 가중 / 진단 |
| □ | 경제적·산업적 가설 |
| □ | 원자료와 출처 |
| □ | 계산식과 관측기간 |
| □ | 주별 갱신 여부와 공시 lag |
| □ | 높을수록 양호 또는 위험한 방향 |
| □ | 최소 관측치와 결측 처리 |
| □ | 극단값 제한 방식 |
| □ | 시장·테마 내 표준화 방식 |
| □ | 게이트·점수·가중 중 실제 사용처 |
| □ | 미래정보 누수 가능성 |
| □ | 다른 인디케이터와 중복되는 정보 |
| □ | 단독 유효성 검증과 채택·보류 기준 |

# 7. 코드 구현 준비 체크리스트: 촘촘한 얇은 사슬형 구조

| 체크 | 구현 원칙 |
| --- | --- |
| □ | 수집, 식별자, 거래일 정렬, 공시시점, 결측, 인디케이터, 점수, 선정, 가중, 산출, 검증을 별도 모듈로 분리한다. |
| □ | 전체 흐름은 pipeline에서 한 줄기로 읽히도록 유지한다. |
| □ | 함수마다 입력·출력·단위·기준일을 명시한다. |
| □ | 설정값과 계산로직을 분리하여 임계값 하드코딩을 줄인다. |
| □ | 게이트·점수·버퍼·가중을 서로 다른 함수로 둔다. |
| □ | 각 처리 직후 스키마·시점·단위·범위 검사를 실행한다. |
| □ | 중간 산출물과 원값을 보존하여 결과를 역추적할 수 있게 한다. |
| □ | 각 모듈은 전체 백테스트 없이 독립 테스트할 수 있게 만든다. |
| □ | 기본모형을 먼저 구현하고 칼만 필터 등 선택 실험은 교체 가능한 보조모듈로 둔다. |

# 8. 다음 회의 진행표

| 순서 | 의제 | 회의 내용 | 권장 시간 | 회의 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지난 결정 확인 | 패시브·테마·시장·주별 관측의 변경 여부만 확인 | 10분 | 확정사항 재개방 방지 |
| 2 | 테마 구조 | 3개 하위지수와 통합지수 중 구조 결정 | 25분 | 지수 구조 결정서 |
| 3 | 벤치마크 | 한국·미국·통합 BM 결정 | 20분 | BM 정의표 |
| 4 | 유니버스 | 증권 유형·거래소·상장기간·시총·ADTV 기준 결정 | 30분 | 유니버스 규칙 v0.9 |
| 5 | 인디케이터 역할 | 5개 인디케이터가 어느 판단층에 쓰이는지 결정 | 30분 | indicator_role_map |
| 6 | 리밸런싱 | 관측·선정·적용일과 정기변경 주기 결정 | 20분 | event_timeline |
| 7 | 미결사항 배분 | 담당자·기한·산출물 지정 | 15분 | decision_log 업데이트 |

# 9. 결정·변경 기록표

팀은 규칙을 수정할 때 과거 성과가 좋아졌다는 이유만 기록하지 않고, 수정 전 문제·수정 근거·영향 범위·재검증 항목을 함께 남긴다.

| 일자 | 의제 | 결정 내용 | 근거 | 담당 | 검토 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 10. 현 단계 종료 조건

전반부 설계 종료 조건 팀이 세 테마의 구조, 시장별·통합 벤치마크, 정확한 유니버스, 5개 인디케이터의 역할, 종목선정·가중·리밸런싱과 지수 산출 규칙을 version 1.0으로 동결하면 전반부 설계가 종료된다. 그 다음 단계에서 point-in-time 데이터 패널 구축과 기본 백테스트를 시작한다.

현재 가장 중요한 일은 결과 그래프를 만드는 것이 아니라, 누가 후보가 되고 → 어떤 규칙을 통과하며 → 무엇으로 순위를 매기고 → 몇 종목을 어떤 비중으로 언제 바꾸는지를 끊김 없이 한 줄로 완성하는 것이다.