프로젝트3

팀 공동해결용 회의안

개인 의견·추천안·발언문을 제외한 의사결정 안건 모음

| 기준일 | 2026-07-27 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 규칙 기반 패시브 커스텀 인덱스 개발 |
| 문서 성격 | 팀 논의·의결을 위한 중립 회의안 |
| 작성 원칙 | 현재 확인된 사실, 결정 질문, 비교 선택지, 종료 산출물만 기록 |
| 포함하지 않음 | 개인 선호, 추천 순서, 결론 유도 표현, 개인별 발언문 |
| 회의 결과 | 결정로그에 결정ID·근거·효력시점·담당·기한으로 별도 기록 |

회의 목표

선택에 따라 가격·판정·유동성·벤치마크·가중·PIT·자료범위·엔진 결과가 달라지는 미결사항을 팀이 같은 근거로 검토하고, 실행 가능한 규칙문과 후속 책임으로 닫는다.

0. 회의 범위와 공통 전제

| 문서 사용법 | 이 문서는 결론을 미리 제시하지 않는다. 각 안건에서 현재 사실을 확인한 뒤 선택지의 영향과 필요한 근거를 비교하고, 팀 의결 결과만 결정로그에 기록한다. |
| --- | --- |

0.1 재논의하지 않는 기준

• 프로젝트는 우주·방산, AI·로보틱스, 에너지·전력 인프라를 한국·미국 상장주식에 적용하는 규칙 기반 패시브 커스텀 인덱스이다.

• 성과 결과를 본 뒤 유리한 규칙·임계값·벤치마크로 바꾸지 않는다.

• 공식 공시와 시장자료를 point-in-time으로 사용하며, 결측은 0으로 대체하지 않는다.

• 한국 일별 거래대금은 KRX 공식값을 우선하고, 공식값이 없을 때만 비조정 종가×실제 거래량으로 재구성한다. 미국은 재구성값과 출처를 기록한다.

• 기술 QA 통과, 사람검토 완료, 팀 승인, 엔진 입력 승격은 서로 다른 상태이다.

• KR9·US9는 규칙과 자료구조를 시험하는 Seed·pilot 범위이며 최종 구성종목과 동일하지 않다.

• 현재 engine v0와 지수·BM·알파 결과는 파일럿 as-run 산출물이며 공식 성과 확정과 구분한다.

0.2 최근 중간 피드백에서 회의에 반영할 점

• 벤치마크는 계산 가능성뿐 아니라 유니버스·종목규모·테마 특성에 대한 선정 이유를 설명할 수 있어야 한다.

• 현재 파일럿에서 커스텀 지수가 BM보다 낮은 결과를 보였다는 사실은 숨기거나 규칙 변경의 근거로 사용하지 않는다. (파일럿 as-run BM 대비 −14.67%p, 010120 분할 보정 추정 시 −8.01%p·독립 검증 전)

• 남은 기간에는 무리한 수익률 개선보다 프로젝트의 규칙·자료·판정·산출 구조를 이해하고 설명하는 데 초점을 둔다.

• 프라이싱 적정성과 내재변동성은 개념·자료요건·적용목적을 점검하되, 편입규칙의 필수 추가로 확정된 것은 아니다.

1. 의결 목록과 의존순서

| 번호 | 안건 |  | 우선순위 | 다음 단계에 미치는 영향 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | PR용 평가가격·기업행사·폴백 |  | 최우선 | 지수·BM·알파의 공식 재산출 |  |
| D-2 | 판정 코드·근거등급·승인단계 매핑 |  | 최우선 | 사람검토 결과를 편입상태로 연결 |  |
| D-3 | ADTV90 결측·거래정지 정책 |  | 최우선 | P10·유동성 통과·경계판정 |  |
| D-4 | BM 원계열 상태와 공식·진단 지위 |  | 최우선 | 성과 비교와 발표 해석 |  |
| D-5 | 6셀 가중·상한·재분배·시나리오 지위 |  | 필수 | 목표비중·집중도·셀부족 처리 |  |
| D-6 | PIT 시간대·공통 T-5 달력 |  | 필수 | 이용가능일·선정·적용 시점 |  |
| D-7 | 공시검토 결과의 엔진 입력 승격 |  | 필수 | 원자료 검토와 엔진 재실행 연결 |  |
| D-8 | 미국 과거 공시·정정공시 범위 |  | 필수 | 다운로드·RawPack·사람검토 작업량 |  |
| D-9 | 프라이싱 적정성·내재변동성의 v1 범위 |  | 범위 확인 | 보고서 범위와 v2 개시조건 |  |
| 의존관계 |  | D-1~D-4는 공식 입력과 판정의 기초를 정한다. D-5~D-7은 그 입력을 지수구성·PIT·엔진승격에 연결한다. D-8은 자료확장 범위를, D-9는 현재 v1의 범위를 닫는다. |  |  |

D-1. PR용 평가가격·기업행사·폴백

| 현재 확인 | 현재 엔진 성과는 RAW_CLOSE_FALLBACK 파일럿이다. PR은 현금배당 재투자를 포함하지 않되, 분할·병합 등 기업행사로 생기는 가격의 기계적 단절은 처리해야 한다. 공급자 조정가격의 실제 조정범위와 공식 사용승인은 아직 닫히지 않았다. 파일럿 구간(2026-04-01~06-30) 내 010120의 5:1 액면분할이 공시로 확인되었다(04-08~10 거래정지, 04-13 재개). 현재 as-run 성과는 이를 반영하지 않은 산출이며, 분할 보정 시 추정 영향은 지수 +27.11%→+33.77%, BM 대비 −14.67%p→−8.01%p이다(독립 검증 전). |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 한국·미국에서 공식 return_price로 사용할 가격원천과 price_adjustment_scope를 무엇으로 둘 것인가?

• 현금배당·주식배당·분할·병합·권리락 등 기업행사를 어떤 순서와 상태코드로 처리할 것인가?

• 공식 가격이 없을 때 RAW_CLOSE_FALLBACK을 파일럿에 한정하여 허용할 것인가, 공식 성과산출을 보류할 것인가?

• 가격기준이 확정된 뒤 지수·BM·환율·알파를 언제, 어떤 완료조건으로 함께 재산출할 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 선택지 1 | 분할·병합 등 가격연속성 조정을 확인한 배당 미재투자 가격을 공식 PR로 사용하고, RAW_CLOSE_FALLBACK은 PILOT_ONLY로 제한한다. | 공식 가격원천 정의, 기업행사 표, 공급자별 매핑과 회귀검사가 필요하다. |
| 선택지 2 | 공식 가격원천과 조정범위가 확보될 때까지 성과표를 HOLD하고 구성·가중·상태 관통시험만 유지한다. | 일정 지연 가능성, 성과표와 구조시험의 산출물 분리가 필요하다. |
| 보류 | 추가 원천조사 후 다음 회의에서 결정한다. | 보류 중 production 재산출을 차단하고 담당·기한을 기록해야 한다. |

논의 시 공통 주의

• PR/TR 명칭과 실제 가격효과가 일치해야 한다.

• 현재 성과가 좋아지는지를 선택기준으로 사용하지 않는다.

회의 종료 산출물

□ return_price 정의와 시장별 원천 매핑표

□ 기업행사 처리 순서·상태코드·폴백 정책

□ 지수·BM·환율·알파 재산출 담당·기한·통과검사

D-2. 판정 코드·근거등급·승인단계 매핑

| 현재 확인 | theme_eligibility_status, role_grade, evidence_grade, quant_status, gate_status, final_inclusion_decision은 분리된 축이다. RawPack·동료 결과표의 과거 표현과 최신 코드체계가 완전히 정합화되지는 않았다. 기술 PASS는 사람 또는 팀의 승인과 동일하지 않다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• role_grade와 evidence_grade의 공식 허용값·정렬순서·미결상태는 무엇인가?

• theme_eligibility_status와 gate_status를 완전히 독립된 축으로 유지할 것인가?

• record_approval_status와 team_approval_status의 주체·허용값·효력은 무엇인가?

• 어떤 조합만 CANDIDATE, OBSERVE, EXCLUDE 또는 NOT_PERFORMED로 연결할 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 선택지 1 | 판정축과 승인축의 공식 enum·정렬·매핑표를 확정하고, 필요한 조합이 충족될 때만 최종 편입상태를 생성한다. | 초기 매핑표 작성과 KR9·US9 경계사례 재검산이 필요하다. |
| 선택지 2 | 이번 v1에서는 사람검토 결과까지만 승인하고, 최종 편입 매핑은 NOT_PERFORMED로 유지한다. | 엔진과 최종 구성 단계의 착수가 늦어질 수 있으나 오승격 위험이 줄어든다. |
| 보류 | enum 후보표와 경계사례를 추가 준비한 뒤 결정한다. | 보류 기간에는 기존 “확정·점수” 표현의 자동승격을 차단해야 한다. |

논의 시 공통 주의

• 근거 미발견, 테마 제외, 검토 미완료를 서로 다른 상태로 기록한다.

• CONFIRMED를 최종 편입 확정으로 해석하지 않는다.

회의 종료 산출물

□ 판정·승인 enum과 정렬순서

□ 허용·금지 자동전환 매핑표

□ 경계사례 검증목록과 승인주체

D-3. ADTV90 결측·거래정지 정책

| 현재 확인 | 정상 거래일의 실제 무거래는 ZERO_VOLUME=0으로 기록하지만, 원천자료 수집실패나 진짜 결측은 0이 아니다. data_cutoff_date 적용은 완료됐으나 DATA_MISSING과 TRADING_HALT의 공식 산식, P10 포함여부와 시장단위 HOLD 조건은 미결이다. 실측 참고로 경계사례 KTOS는 P10 하한 대비 −0.55%이며, F-1 재산출에서 편입 결과는 동일했으나 미국 6/30 ADTV90 중위권 순위 2쌍이 교체되었다(종목별 변화율 −7.7%~+1.1%). |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 필수 90거래일 안에 DATA_MISSING이 발생한 종목을 NOT_CALCULABLE, CALCULATION_HOLD, 최소유효일수 계산 중 어떻게 처리할 것인가?

• TRADING_HALT 일자는 0 포함, 분모 제외, 별도 상태 유지 중 무엇으로 처리할 것인가?

• 시장 전체 자료완전성 문제로 한 회차를 HOLD하는 조건은 무엇인가?

• P10 산출·버퍼·경계판정에서 결측·정지 종목을 어떤 모집단으로 다룰 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 정책 A | 종목별 진짜 결측은 NOT_CALCULABLE로 제외하고, 시장 자료완전성은 별도 QA/HOLD로 관리한다. | P10 모집단 감소와 제외사유 추적이 필요하다. |
| 정책 B | 필수 관측창 안의 진짜 결측이 있으면 해당 종목 또는 회차를 CALCULATION_HOLD한다. | 보수적이나 산출불가 회차가 늘어날 수 있다. |
| 비교시험 | 복수 정책을 동일 표본에 적용해 flip_count, flip_rate, boundary_distance, 표본범위를 비교한 뒤 결정한다. | 시험 전 비교지표와 채택기준을 사전 고정해야 한다. |

논의 시 공통 주의

• KTOS 등 특정 종목의 편입유지를 목표로 정책을 정하지 않는다.

• 결측과 무거래를 같은 0으로 합치지 않는다.

회의 종료 산출물

□ DATA_MISSING·TRADING_HALT 공식 산식과 상태코드

□ 최소유효일수·시장 HOLD·P10 모집단 규칙

□ 경계사례·회귀검사·결정근거

D-4. BM 원계열 상태와 공식·진단 지위

| 현재 확인 | 기본 비교구조는 KOSPI 200 PR과 Russell 3000 PR을 원화 무헤지로 합성하는 방향이 논의됐다. 다만 실제 원계열 source_status, 50:50 고정 BM과 셀부족 비중동기화 BM의 공식 지위, 후보종목 규모·테마와의 설명 적합성은 분리하여 닫아야 한다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 공식 BM은 정상시 50:50 고정 외부기준으로 유지할 것인가?

• 셀 부족 등 예외에서 지수의 실현 지역비중에 동기화한 BM을 공식값과 진단값 중 어디에 둘 것인가?

• 공식 원계열 미확보·대체계열 사용 시 source_status와 성과표 차단조건은 무엇인가?

• 대형주·테마·시장규모가 가까운 보조 BM을 별도로 병기할 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 선택지 1 | 고정 50:50 합성 BM을 공식 외부기준으로 유지하고, 동기화 BM과 규모·테마 BM은 진단용으로 병기한다. | 공식 비교의 안정성은 높지만 지수 실현비중과 차이가 생길 수 있다. |
| 선택지 2 | 예외동기화 BM을 공식 비교에 사용하고, 외부기준과 다르다는 정책·결정ID를 명시한다. | 지수 실현비중과 비교는 가까우나 외부 기준의 독립성이 약해질 수 있다. |
| 보류 | 공식 원계열과 보조지수의 커버리지·규모·통화·PR/TR 비교표를 추가한 뒤 결정한다. | 발표와 공식 성과의 BM 표시는 보류상태를 유지해야 한다. |

논의 시 공통 주의

• 현재 커스텀 지수의 낮은 성과를 BM 교체의 근거로 사용하지 않는다.

• as-run 성과 수치는 D-1(기업행사 보정) 확정 전 수치임을 전제로 논의한다.

• 시장 전체 기회비용과 테마·규모 유사 비교를 같은 역할로 혼합하지 않는다.

회의 종료 산출물

□ 공식 BM·진단 BM의 목적과 지위

□ provider·series_code·source_status·합성식

□ 셀부족 예외정책과 발표 설명문

D-5. 6셀 가중·상한·재분배·시나리오 지위

| 현재 확인 | engine v0는 3테마×2지역 6셀 구조와 최종 가중합 1.0 관통시험을 통과했다. 그러나 각 셀의 목표비중, 셀 내 종목가중, 종목·기업집단 상한, 초과분 재분배, 셀 부족 연결규칙과 #19 시나리오의 공식 지위는 아직 최종 승인 전이다. 파일럿 실측에서는 미국 우주·방산 셀이 1종목 16.67%로 집중되었다(NO_CAP 파일럿 한계). |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 6셀을 동일 목표비중 각 1/6로 둘 것인가, 다른 기본배분을 둘 것인가?

• 셀 내 종목가중을 동일가중·유동성 기반·역할/근거 기반 중 무엇으로 둘 것인가?

• 개별종목 상한·기업집단 상한과 상한 초과분 재분배 순서는 무엇인가?

• 같은 셀과 같은 테마 타지역까지 재분배한 뒤에도 잔여가 남으면 ALLOCATION_HOLD 또는 다른 처리를 할 것인가?

• #19 시나리오는 최종 규칙선택, 진단, 민감도 분석 중 어떤 지위를 가질 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 기본안 확정 | 하나의 기본 셀배분·셀내 가중·상한·재분배를 v1 규칙으로 승인하고 다른 조합은 진단으로 둔다. | 방법론이 단순해지지만 기본안의 근거와 경계사례 검증이 필요하다. |
| 시나리오 비교 | 여러 시나리오를 공통조건으로 실행하고 성과 외의 집중도·투자가능성·안정성·설명가능성으로 기본안을 선택한다. | 비교축과 채택기준을 사전 고정하고 비교 외 규칙을 동일 적용해야 한다. |
| 보류 | 셀부족·그룹중복·동률 사례를 추가 준비한 뒤 규칙을 결정한다. | 파일럿 가중을 공식 v1로 명명하지 않아야 한다. |

논의 시 공통 주의

• 대표테마 타이브레이커와 셀 내부 선발 타이브레이커를 분리한다.

• 시나리오 간 차이는 의도한 비교축에서만 발생하게 한다.

회의 종료 산출물

□ v1 셀배분·셀내 가중식

□ 종목·기업집단 상한과 재분배 순서

□ 셀부족·동점·시나리오 지위와 결정ID

D-6. PIT 시간대·공통 T-5 달력

| 현재 확인 | 공시 기준일·제출일·이용가능일·자료마감일·선정일·적용일은 분리하는 원칙이 있다. 그러나 DART와 SEC의 제출시각·시간대 변환, 공시시각이 없을 때의 이용가능일, pub_lag_days의 단위, 한·미 공통 T-5와 최초 공통개장일의 production 승인조건은 TEST_PENDING이다. 실측 참고로 현행 구현은 한·미 공통 개장일 175일에서 환율 결측 0일이며, 지수·합성 BM 재현 최대 상대오차는 1.1e-15·2.2e-16이다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• filing_timestamp와 source_timezone이 있는 경우 시장별 거래달력으로 이용가능일을 어떻게 변환할 것인가?

• 공시시각이 없거나 불완전할 때 어느 날부터 이용 가능하다고 보수적으로 처리할 것인가?

• pub_lag_days를 달력일·시장거래일·공통개장일 중 어떤 필드로 각각 기록할 것인가?

• 공통 T-5와 최초 공통개장일을 production에 허용할 테스트·승인조건은 무엇인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 시장별 처리 | 원천시각이 있으면 해당시장 시간대와 달력으로 이용가능일을 산정하고, 없으면 공시일 이후 첫 해당시장 거래일을 사용한다. | 시장별 결과가 달라질 수 있으므로 통합 선정일 연결규칙이 필요하다. |
| 공통달력 처리 | 한·미 공통개장일 달력을 공식화하여 자료마감·선정·적용을 통일한다. | 공통달력 생성·휴장 검증·테스트 통과와 결정ID가 필요하다. |
| 단계적 적용 | 시장별 이용가능일을 먼저 확정하고 공통 T-5는 테스트·진단에만 사용한 뒤 별도 승인한다. | production과 시험 설정의 분리·워터마크가 필요하다. |

논의 시 공통 주의

• 정보가 부족할수록 미래정보 유입을 막는 보수적 이용가능일을 사용한다.

• 달력일 지연과 거래일 지연을 같은 필드에 섞지 않는다.

회의 종료 산출물

□ 시간대·calendar basis·lag basis 코드표

□ 공시시각 미확보 시 보수적 처리규칙

□ 공통 T-5 테스트·승인·production 차단 해제조건

D-7. 공시검토 결과의 엔진 입력 승격

| 현재 확인 | KR9 정제본, 미국 Stage09 RawPack·InternalQA·Handoff는 원자료 정리와 기술 QA 단계이다. 사람 원문검토·독립 비교·차이확인·팀 승인 없이 기존 엔진 입력을 자동 수정하지 않는다는 경계는 유지되고 있다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 어떤 human_review_result와 차이해소 상태가 엔진 입력 승격의 최소조건인가?

• HOLD·NA가 남은 기업을 제외한 제한 pilot input을 허용할 것인가?

• 승격파일의 version·SHA-256·decision_id·effective_date·rollback 책임은 어떻게 기록할 것인가?

• 승격 후 지수·BM·알파 재실행과 QA의 완료조건은 무엇인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 완전 게이트 | 사람검토→독립결과 고정→차이 재확인→팀승인→버전/해시 고정→엔진 재실행의 전체 게이트를 요구한다. | 공식 승격의 재현성은 높지만 일정이 길어질 수 있다. |
| 제한 파일럿 | 검토완료 기업만 별도 pilot input으로 승격하고 final universe·approved 표현을 금지한다. | 부분 데이터의 비교 가능성과 결과 해석 범위를 명확히 해야 한다. |
| 보류 | 승격 스키마와 허용상태를 먼저 시험한 뒤 실제 입력 승격을 결정한다. | 기술산출물과 엔진입력의 파일경로·권한을 계속 분리해야 한다. |

논의 시 공통 주의

• 파일 복사와 공식 엔진 입력 승격을 구분한다.

• AI 사전검토 PASS를 사람 CONFIRMED로 치환하지 않는다.

회의 종료 산출물

□ 승격 허용상태·승인단계·책임자

□ 입력파일명·버전·해시·효력시점·롤백 절차

□ 재실행·비교표·QA 완료조건

D-8. 미국 과거 공시·정정공시 범위

| 현재 확인 | Stage10 Inventory는 2021-01-01 이후 미국 Seed 9개 회사의 10-K 49건과 10-Q 141건, 총 190건이다. 이 목록은 조사 후보이며 최근 5개년 검토 완료를 뜻하지 않는다. Stage04 manifest에서 식별되지 않은 172건은 저장소 전체의 원본 부재가 확정된 상태가 아니다. amendment 0건도 regular clean 입력범위의 결과이다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 기본 의무 검토범위를 최근 5개 회계연도 10-K, 2021년 이후 10-K/10-Q 전량, 또는 다른 범위 중 무엇으로 할 것인가?

• 10-Q는 전량·변화기간·근거보강 기간 중 어떤 기준으로 포함할 것인가?

• 10-K/A·10-Q/A를 별도 XLSX와 accession 계보 중 어떻게 저장·연결·검토할 것인가?

• 원본 존재 재검산과 3건 파일럿 후 회사별·연도별·폼별 어느 배치단위로 확대할 것인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| 범위 1 | 최근 5개 회계연도 10-K를 기본 사람검토 범위로 하고 10-Q와 정정공시는 변화·근거보강 시 연결한다. | 핵심 사업구조 파악은 효율적이나 분기변화 누락 가능성을 관리해야 한다. |
| 범위 2 | 190건 전량을 보고서별 RawPack으로 보존하고 사람검토 우선순위를 10-K 중심으로 분리한다. | 자료보존은 충실하지만 다운로드·QA·파일수가 크게 증가한다. |
| 단계형 | Source Reconciliation과 일반 10-K·10-Q·특이사례 3건 파일럿 결과를 본 뒤 의무범위를 확정한다. | 범위결정이 늦어지지만 중복다운로드와 구조오류를 먼저 줄일 수 있다. |

논의 시 공통 주의

• Inventory 행 수를 사람검토 완료 목표와 자동으로 동일시하지 않는다.

• 원공시와 정정공시의 원본은 각각 보존하고 관계를 연결한다.

회의 종료 산출물

□ 기간·form·사람검토 의무범위

□ 보고서 1개=XLSX 1개 원칙과 amendment 계보

□ Source Reconciliation·파일럿·배치단위·담당·기한

D-9. 프라이싱 적정성·내재변동성의 v1 범위

| 현재 확인 | 중간 피드백에서 관련 용어를 이해하고 적용목적을 점검할 필요가 언급됐다. 현재 확정된 인디케이터·룰북에는 PER·PBR·EV/EBITDA·FCF수익률 기반의 독립 프라이싱 적정성 규칙이나 옵션가격 기반 내재변동성 규칙이 없다. 두 항목의 필수 구현 요구는 확인되지 않았다. |
| --- | --- |

회의에서 닫을 질문

• 이번 v1의 편입·유지·제외·가중 규칙에는 두 항목을 추가하지 않는다는 범위를 확인할 것인가?

• 보고서에는 개념·자료요건·현재 미구현 이유·향후 보조진단 가능성을 어디까지 설명할 것인가?

• 강사 피드백의 필수 요구 여부를 누가, 언제, 어떤 방식으로 확인할 것인가?

• 필수 요구로 확인될 경우 v2 설계변경·사전등록·데이터 수집·검증의 개시조건은 무엇인가?

비교할 선택지

| 구분 | 내용 | 결정 시 함께 확인할 영향 |
| --- | --- | --- |
| v1 미추가 | 현재 v1 편입·가중에는 추가하지 않고 설명·향후과제로 기록한다. | 현재 규칙과 일정은 유지되며, 보고서의 범위문구가 필요하다. |
| v2 조건부 | 필수 요구로 확인될 경우 v2에서 별도 설계변경·자료수집·사전등록 후 검토한다. | 기존 v1 결과와 신규 규칙의 비교·버전분리가 필요하다. |
| 추가 확인 | 강사 확인 전 결정을 보류하고 개념·자료요건만 정리한다. | 회의 뒤 확인 담당·기한과 결과 반영절차가 필요하다. |

논의 시 공통 주의

• 일반 실현변동성과 옵션 내재변동성을 같은 개념으로 다루지 않는다.

• 현재 성과 확인 뒤 신규 신호를 추가하지 않는다.

회의 종료 산출물

□ v1 포함·제외 범위문구

□ 보고서 설명 위치와 용어정의

□ 강사 확인 담당·기한과 v2 개시조건

2. 회의 진행 순서

| 시간 | 진행 내용 | 종료조건 |
| --- | --- | --- |
| 0~5분 | 재의결이 아닌 공통 전제 확인 | 확정·파일럿·미결 상태 혼합 없음 |
| 5~20분 | D-1 가격 | 가격원천·기업행사·폴백·재산출 |
| 20~38분 | D-2 판정코드 | enum·매핑·승인단계 |
| 38~53분 | D-3 ADTV | 결측·정지·P10·HOLD |
| 53~68분 | D-4 BM | 공식·진단 지위·source_status |
| 68~86분 | D-5 가중 | 셀배분·상한·재분배·시나리오 |
| 86~98분 | D-6 PIT | 시간대·달력·T-5 |
| 98~110분 | D-7 승격 | 승인·버전·해시·재실행 |
| 110~123분 | D-8 미국범위 | 기간·form·amendment·파일럿 |
| 123~132분 | D-9 v1 범위 | 미구현·보고서·v2 조건 |
| 132~140분 | 결정문 낭독·미결 배정 | O/△/X·담당·기한·결정ID |

3. 팀 의결 기록표

| 안건 | O / △ / X | 확정문구 또는 보류사유 | 담당·기한 | 결정ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 PR용 평가가격·기업행사·폴백 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-2 판정 코드·근거등급·승인단계 매핑 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-3 ADTV90 결측·거래정지 정책 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-4 BM 원계열 상태와 공식·진단 지위 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-5 6셀 가중·상한·재분배·시나리오 지위 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-6 PIT 시간대·공통 T-5 달력 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-7 공시검토 결과의 엔진 입력 승격 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-8 미국 과거 공시·정정공시 범위 | □ O □ △ □ X |  |  |  |
| D-9 프라이싱 적정성·내재변동성의 v1 범위 | □ O □ △ □ X |  |  |  |

4. 회의 종료 체크리스트

□ 각 O 결정은 한 문장 규칙, 결정근거, 적용범위, 효력시점으로 읽을 수 있다.

□ 각 △ 결정은 남은 자료, 확인 담당, 기한, production 차단상태가 기록됐다.

□ 각 X 결정은 기각사유와 대안 검토 여부가 기록됐다.

□ 결정로그와 룰북·데이터사전·수식부록·AGENTS·config·tests의 반영순서가 정해졌다.

□ 파일럿 결과와 공식 성과, 기술 QA와 사람·팀 승인이 구분됐다.

□ 성과를 보고 규칙·BM·신호를 바꾸지 않았다는 변경통제가 확인됐다.

□ 기존 불변 산출물은 보존하고 새 버전·manifest·SHA-256으로 후속 산출물을 만든다.

5. 회의 전 확인할 근거자료

| 근거자료 | 회의에서 사용하는 범위 |
| --- | --- |
| 결정로그·승인 룰북·데이터사전 | 최종 승인상태와 구현기준의 단일원본. 검토본의 제안은 결정로그 승인 전 자동 승격하지 않는다. |
| 260726 룰북·데이터사전·수식부록 정합성검토 반영 패키지 | v1.3-review / v0.4-review / v1.2-review의 REVIEW·APPROVAL_HOLD 내용과 미결목록을 확인한다. |
| 확정규칙 후속보수·추가기록 문서 | 재의결 없이 보수할 항목과 의결 전 공식화하면 안 되는 항목을 분리한다. |
| 2026-07-24 중간 피드백 기록 | BM 선정 이유, 구조 이해·설명, 프라이싱 적정성·내재변동성 용어 확인의 맥락을 확인한다. |
| 2026-07-27 실행기록 | engine v0, ADTV cutoff, KR9 단일 인계, Stage09 Handoff, Stage10 Inventory의 as-run 상태를 확인한다. |
| 010120 분할 검증·보정 추정 기록 | D-1·D-4 논의의 전제 확인에 사용한다. 보정 추정치(−8.01%p)는 독립 검증 전이므로 단독 인용하지 않는다. |
| 공시자료 판정 룰북과 본체 작업 전환서 | 공시 근거 판정층과 지수 본체의 종목선정·가중·산출단계를 구분한다. |

이 문서는 팀의 판단을 대신하지 않는다. 회의에서 채택된 문구만 결정로그를 거쳐 승인 규칙으로 승격한다.